Ata de Reunião - Grupo 5

DATA: 26-09-2022

PARTICIPANTES PRESENTES: TODOS PRESENTES

PARTICIPANTES AUSENTES: TODOS PRESENTES

ASSUNTOS DISCUTIDOS:

- Melhorias no site

PLANO DE AÇÃO:

- Realização do SITE – HTML E CSS DATA INÍCIO: 21/09/2022 || DATA PREVISTA: 26/09/2022 || DATA PROLONGADA PARA REAJUSTES: 10-10-2022

- Entrega da CALCULADORA – HTML, CSS e JS DATA INÍCIO: 21/09/2022 || DATA PREVISTA: 26/09/2022 ✅

- Entrega da DOCUMENTAÇÃO -- DATA INÍCIO: 21/09/2022 || DATA PREVISTA: 26/09/2022 ✅

- Início BACKLOG – DATA INÍCIO: 26-09-2022 || DATA PREVISTA: 26-09-2022 ✅

RESPONSÁVEL:

- TODOS REALIZANDO JUNTOS